## Slide 1: Строгая методология разработки MSF(Microsoft Solutions Framework)
Асланян Артак БПИ216

## Slide 2: История создания
90-е годы стали временем расцвета новых подходов к разработке. Модель «Водопад», которую использовали больше двух десятилетий, уже в полной мере не отвечала требованиям в IT: была слишком жесткой и формализованной, медленно реагировала на новые потребности пользователей.
У Microsoft был обширный опыт в создании программных продуктов и продвижении масштабных IT-проектов: были уже выпущены Windows 3.11, Office 3.0 и многое другое. Компания суммировала накопленные знания и навыки, проанализировала опыт конкурентов и в 1993 году выпустила серию руководств, посвященных организации труда разработчиков — «белые книги» MSF.
Пять лет спустя, в 1998, была выпущена вторая ревизия MSF. В 2001 за ней последовала третья, а в 2005 вышла версия — MSF 4.0.

## Slide 3: Принципы базируемые MSF
Способствуйте открытому общению
Работайте над общим видением
Расширяйте полномочия членов команды
Разделяйте ответственность
Взаимодействуйте с клиентом
Будьте готовы к переменам
Инвестируйте в качество
Извлекайте хороший опыт

## Slide 4: Модели и дисциплины MSF
Модели:
Модель команды
Модель процесса
Дисциплины:
Управление проектами
Управление рисками
Управление готовностью

## Slide 5: Модель команд
Пример традиционной иерархической организации труда
При такой организации работы вес мнения отдельного сотрудника
определяется не его компетенциями и знаниями, а положением в
иерархии. MSF предлагает более демократическую модель команды, и
поэтому не испытывает проблем классической.

## Slide 6: Модель команд
Модель команд в MSF

## Slide 7: Роли и обязанности
Бизнес-аналитик
Менеджер проекта
Разработчик
Тестировщик
Релиз-менеджер
Также в зависимости от требований могут присутствовать архитекторы, разработчики баз данных и другие специалисты.

## Slide 8: Совместимость специальностей
 | Бизнес-аналитик | Менеджер программы | Разработчик | Тестировщик | Релиз менеджер
Бизнес-аналитик |  | - | - | + | -+
Менеджер программы | - |  | - | -+ | +
Разработчик | - | - |  | - | -
Тестировщик | + | -+ | - |  | +
Релиз менеджер | -+ | + | - | -+ | 

## Slide 9: Модель процесса
Проблема разработки ПО заключается в том, что чаще всего все требования на задание действительно практически невозможно определить заранее, к тому же даже сформулированные требования подвергаются коррекции. Но тогда требуется повысить уровень управляемости проектом, без чего создание сложного ПО просто невозможно. Компромисс между этими противоречивыми требованиями и предоставляет модель процессов MSF, в которой сочетаются водопадная и спиральная модели разработки: проект реализуется поэтапно, с наличием соответствующих контрольных точек, а сама последовательность этапов может повторяться по спирали
Этапы и контрольные точки модели MSF

## Slide 10: Этапы разработки
Создание общей картины
Планирование
Разработка
Стабилизация
Внедрение

## Slide 11: Управление проектом
В MSF это целый набор навыков и компетенций, в том числе:
комплексное планирование всех этапов и аспектов проекта
управление бюджетом, расходами и ресурсами
подготовка графиков и контроль за их соблюдением
ведение административной документации.
Роль, ответственная за выполнение этого сегмента работы, — менеджер проекта (программы). По мере того, как масштаб проекта растет, управление проектом может разделиться на две специализированные ветви: одна будет связана с архитектурой программного решения и спецификациями, а другая — собственно с управлением проектом.
Члены команды должны приходить к соглашению, если это не получается, то менеджер проекта выступает арбитром и принимает решение максимально удовлетворяющее клиента.

## Slide 12: Управление рисками
Определение рисков
Анализ и расстановка приоритетов
План и график
Отслеживание и отчет
Контроль
Знание
Модель управления рисками

## Slide 13: Управление готовностью
Эта дисциплина занимается вопросами профессионального роста и подготовки специалистов. С точки зрения организации, знания и навыки сотрудника — это ценный ресурс, так что обучение и повышение квалификации можно рассматривать как улучшение качества ресурса.
Определение - для каждой роли определяются уровни квалификации и компетенции, необходимые для успешной работы специалистов
Оценка – проводится анализ компетенций и навыков для построения индивидуальных учебных планов
Изменение – в процессе обучения специалисты совершенствуют знания, чтобы преодолеть разрыв между нынешним и желаемым уровнем квалификации.
Подведение итогов – проводится повторная оценка знаний и компетенций для дальнейших действий

## Slide 14: Заключение
Методология MSF имеет заметные плюсы:
Подходит для больших и очень больших проектов
Гибкая и масштабируемая методология, построена на итеративной модели разработки
Четко определяются результаты по каждой контрольной точке
Как итог, данная методология однозначно стоит внимания со стороны производителей программного обеспечения.

## Slide 15: Список литературы
Введение в методологию MSF – Андрей Колесов https://bytemag.ru/vvedeniie-v-metodologiiu-microsoft-solutions-framework-1014/
Алексей Березин – методологии разработки ПО. https://gb.ru/posts/development_methodology_msf
Обзор методологий разработки корпоративных информационных систем https://science-engineering.ru/ru/article/view?id=1206
Microsoft Solution Framework Team Model https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Microsoft_Solution_Framework_Team_Model